**Министерство образования и науки Российской Федерации**

**ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»**

|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ предприятие  « » \_\_\_\_\_\_\_ 201\_ | УТВЕРЖДАЮ УрФУ  « » \_\_\_\_\_\_\_ 201\_ |
| Ответственный за практику на предприятии Подпись, расшифровка подписи, печать | Зав. кафедрой  Подпись, расшифровка подписи |

Институт \_Фундаментального образования\_ Группа \_\_ФО-340002\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кафедра \_\_Интеллектуальных Информационных Технологий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код, наименование направления \_02.03.02 Фундаментальные информатика и информационные технологии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование программы \_Инженерия программного обеспечения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗАДАНИЕ**

На учебную, производственную (преддипломную) практику студента

Рубцов Илья Алексеевич

(фамилия, имя, отчество)

1. Тема задания на практику Разработка сервиса погоды “vangi.ru”

2. Срок практики с 3.09.2016 по 31.01.2017

3. Место прохождения практики Кафедра ИИТ \_

4. Срок сдачи студентом отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Содержание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Календарный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ | Срок | Примечание |
| 1 | Удаление из базы устаревших данных | 3.9 – 20.9 |  |
| 2 | Архивация данных | 21.9 – 12.10 |  |
| 3 | Обновление данных | 13.10 – 22.10 |  |
| 4 | Front-End | 23.10 – 20.11 |  |
| 5 | Тестирование | 21.11 – 31.12 |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

Руководитель от УрФУ \_\_Д.В. Свинцов \_

Задание принял к исполнению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_